Phân công lần 3

1/ các nhóm chỉnh gấp tài liệu trong phân công lần 2 sang tiếng việt   
để nộp, với trang bìa theo mẫu trong project plan   
2/ nhóm 13 làm hoàn chỉnh UIs theo nhận xét trong tổng hợp phân công   
lần 2   
3/ nhóm 11 làm báo cáo thiết kế csdl, các store procedure cho các bảng   
dữ liệu bằng codesmith (link hướng dẫn [http://www.mediafire.com/?z3zdzzgoyma](http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.mediafire.com/%3Fz3zdzzgoyma&usg=AFQjCNH_mFuLK2mIPySKgjRaQhndXDPuAg))   
4/ nhóm 14 làm thiết kế xử lý   
5/ nhóm 15 làm các lớp DTO, BUS, DAO, DataAccessHelper (có sẵn từ môn   
nmcnpm lớp cô Bích), user control:   
UC1: hiển thị 1 đoạn văn bản, chứa các link (chữ tiếng anh), khi click   
vào link thì phát sinh sự kiện để trả về chữ vừa được click vào.   
UC2: thực hiện chức năng find của phần mềm   
6/ nhóm 12 hai lần phân công trước làm nhiều nên lần này được nghỉ để   
làm môn khác (nếu cần sẽ có deadline riêng cho nhóm này sau)

các nhóm 11, 13, 14 sẽ làm các báo cáo dựa trên file   
Mau\_viet\_bao\_cao\_ban\_day\_du\_.doc   
deadline: 23h55, thứ 5 22/04/2010