**PHẦN MỀM TIẾNG ANH LỚP 10**

**PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC LẦN 4**

Trong lần phân công này, chúng ta sẽ thực hiện 2 chức năng chính Reading và Dictionary.

Được sự ủy quyền từ phía Project Manager, Leader nhóm 12 xin đưa ra sự phân công như sau:

1. Nhóm 11: Nhập dữ liệu vào CSDL cho 2 chức năng Reading và Dictionary
2. Nhóm 13: Xây dựng chức năng tra cứu từ và cập nhật từ mới trong dictionary (UC- III.1)
3. Nhóm 12: Xây dựng chức năng gợi ý trước bài đọc (UC- I.1.1) ,chức năng hiển thị bài đọc tiếng Việt (UC-I.1.3) và chức năng phát âm đọc bài text (UC- I.1.5)
4. Nhóm 14: Xây dựng chức năng hiển thị bài Reading (UC-I.1.2) và chức năng Highlight từ mới (UC- I.1.4)
5. Nhóm 15: Xây dựng chức năng luyện tập sau bài đọc (UC-I.1.8) dựa theo nội dung bài tập có sẵn trong sách giáo khoa

**Chú ý:**

-Đã có điều chỉnh về UC, bản chính thức Use Case Ver2 đã có trên google code – phần download.

-Deadline: Trước 12g00 đêm ngày 07/05/2010

Mọi thắc mắc về vấn đề được phân công, vui lòng liên hệ PM hoặc Leader nhóm 12.

Các nhóm nhận được thông báo phân công này, xin reply lại cho PM.

Thanks.