Biên Bản Họp Nhóm Lớn Lần 2

Ngày 21/04/2010

1. **Thành viên tham gia :**
2. Phan Lê Huỳnh (đại diện nhóm 11)
3. Trần Đức Duy (đại diện nhóm 12)
4. Đặng Hoài Ninh (đại diện nhóm 13)
5. Nguyễn Văn Hiếu (đại diện nhóm 14)
6. Hà Thanh Tuấn (PM)
7. **Thời gian :**

Từ 14h30 đến 15h30 tại sảnh nhà I

1. **Nội dung họp : *phân chia công việc cho Sprint Backlog 2***

Phân chia công việc cho các nhóm, nhóm trưởng của từng nhóm nhỏ sẽ phân chia công việc lại cho nhóm của mình. Cụ thể :

* + - Nhóm 11 : Nhập liệu CSDL (reading, vocabulary) và lập bảng mô tả kết cấu cơ sở dữ liệu.
    - Nhóm 12 : Coding chức năng reading và cải tiến CSDL
    - Nhóm 13 : Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình và Storyboard, xây dựng từ điển, webservice kết nối csdl.
    - Nhóm 14 : Coding chức năng reading và highlight từ mới và thiết kế và xử lí.
    - Nhóm 15 : Cử 1 người thanh tra code

**Người lập biên bản**

Huỳnh Hữu Có